| Patrocinador: | Paulo Bonifácio – Presidente da Rede Supermarket |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente: | Rede Supermarket |  |
| Versão: | 1.0 | de 28/04/2026 |

## Justificativa

A SAERJ, controladora da rede associativa Supermarket (11 associados, mais de 150 lojas), enfrenta um desafio crítico de governança e rastreabilidade no relacionamento com o cliente. O fluxo atual de manifestações multicanal (site, app, redes sociais, Reclame Aqui, e-mail e telefone) ocorre de forma descentralizada e não estruturada.

O repasse dessas ocorrências aos associados é feito majoritariamente de forma manual, via e-mail. Esse modelo operacional informal cria um severo "vácuo de informação", sendo recorrente a perda de chamados nas caixas de entrada ou a falta de reporte à SAERJ quando o problema é resolvido na ponta.

Como consequência, a administração sofre com a completa falta de rastreabilidade do ciclo de vida dos chamados. A impossibilidade de gerar estatísticas confiáveis ou medir o tempo de resposta (SLA) impede a tomada de decisão baseada em dados, o que reflete negativamente na percepção de qualidade e expõe a marca a riscos de imagem.

Portanto, é imperativo o desenvolvimento de uma solução tecnológica centralizada. O sistema deve eliminar o uso de canais informais internos, estabelecer uma cadeia de custódia clara para cada chamado e fornecer a inteligência de dados necessária para proteger o capital da marca.

## Objetivos

O objeto deste projeto é o desenvolvimento de uma plataforma web para governança do SAC Supermarket. O sistema será integrado ao Data Lake da SAERJ, utilizando Inteligência Artificial para triagem assistida e oferecendo módulos operacionais distintos para a administradora e seus associados.

O objetivo central é estabelecer controle total sobre o ciclo de vida das ocorrências, garantindo que nenhuma manifestação fique sem a devida tratativa e proporcionando visibilidade imediata dos indicadores do SAC através de dashboard.

## Benefícios

A implantação da nova plataforma de SAC trará vantagens diretas e imediatas para a SAERJ, para os associados e, consequentemente, para o cliente final:

Padronização e Rastreabilidade (Ouvidoria Central): Garantia de que todas as manifestações do consumidor em múltiplos canais sejam capturadas, rastreadas e classificadas em um único local. O sistema atuará como uma verdadeira ouvidoria, gerando estatísticas vitais sobre a satisfação do cliente.

Ações Proativas: Com a visão unificada das menções à marca e o monitoramento a SAERJ terá a capacidade de antecipar problemas, isolar crises e tomar atitudes preventivas antes que as demandas ganhem escala.

Compreensão da Percepção do Cliente: A Inteligência Artificial realizará a análise contínua do sentimento dos clientes em cada interação. Somada ao histórico unificado (CRM), a plataforma permitirá entender o impacto real das ocorrências e sugerir ações corretivas precisas.

Eficiência Operacional e Redução de Prazos: Redução drástica do esforço manual e do tempo de roteamento das ocorrências. A pré-classificação assistida por IA e o controle visual de prazos garantem resoluções rápidas e permitem que a equipe de triagem foque na análise crítica.

Segurança e Conformidade (LGPD): Governança estrita sobre as informações dos clientes. O sistema garante que dados sensíveis de contato sejam compartilhados com as lojas apenas no momento em que o associado assume formalmente a responsabilidade pelo chamado.

## Produto ou Serviço

O projeto entregará uma solução sistêmica completa e seus respectivos artefatos de apoio operacionais, estruturados nos seguintes módulos principais:

Módulo de Ingestão e Integração: Motor de captura automatizada que processará dados do Data Lake da SAERJ (2x ao dia) e de fontes externas (Reclame Aqui, Google, Redes Sociais). Incluindo uma área de "Sandbox" para retenção e expurgo automático (após 7 dias) de mensagens classificadas como ruído.

Módulo de Inteligência (IA): Implementação de modelo preditivo (família Claude) parametrizado com um novo "Manual de Tom de Voz" (a ser criado pelo Marketing). Será responsável pela análise de sentimento, pré-classificação de severidade e sugestões editáveis de resposta.

Painel de Triagem e Workflow (SAERJ): Interface central de comando para o operador, possibilitando a abertura de chamados de forma manual e controle de transferência de custódia de chamados.

Portal do Associado: Ambiente web restrito e simplificado para os associados, focado na gestão das pendências, acesso aos dados de contato do cliente (liberados pós-aceite do chamado) e registro obrigatório das ações de resolução.

Módulo de Governança e Dashboards: Painel estratégico interativo contendo o ranking de performance por associado, cálculo do "Índice de Aceitação", mapa de calor geográfico por ocorrências.

## Requisitos

- SLAs Dinâmicos (Horário Comercial):

Sugestão

  - Perecíveis/Vencidos: 8 horas.

  - Higiene/Limpeza: 24 horas.

  - Falta de Produto: 48 horas.

  - Geral/Elogios: 72 horas.

- Privacidade e LGPD: Dados de contato (telefone/e-mail) ocultos até que o associado assuma o chamado.

- Integração CRM: Exibição de Ticket Médio, Frequência e Loja Preferida para o operador de triagem.

- Interação Humana: Nenhuma resposta é enviada ao cliente sem a edição/aprovação explícita do operador.

### Requisitos Funcionais

Ingestão e Agrupamento: O sistema deve capturar dados do Data Lake da SAERJ e fontes externas (no mínimo duas vezes ao dia), permitindo o agrupamento de ocorrências de um mesmo cliente, seja por sugestão do sistema ou ação manual do operador.

Triagem Assistida: A Inteligência Artificial deve pré-classificar a severidade, avaliar o sentimento e sugerir respostas. É mandatório que o sistema exija a revisão e aprovação de um operador humano antes de qualquer envio de mensagem ao cliente final.

Gestão de SLA Dinâmico: A plataforma calculará os prazos (8h, 24h, 48h ou 72h) de forma automática. O cronômetro deve pausar fora do horário comercial padrão e exibir alertas visuais (semáforo) conforme o vencimento se aproxima.

Encerramento de Chamados: Para alterar o status de uma ocorrência para "Resolvida", o sistema deve obrigar o associado a descrever em campo de texto a ação corretiva adotada.

Cadeia de Custódia: Em caso de atribuição incorreta de loja, o associado que recebeu a ocorrência inicialmente retém a responsabilidade e a contagem de SLA do chamado até que a nova loja indicada aceite a transferência no portal.

### Requisitos Não Funcionais (Segurança, Performance e Regras)

Privacidade e LGPD: O acesso aos dados de contato do reclamante (telefone, e-mail, etc.) deve permanecer bloqueado no portal do associado, sendo liberado apenas no momento em que este "assumir" o chamado para tratativa.

Governança de Dados: O associado terá visão completa do histórico de reclamações do cliente para entender o contexto, porém dados financeiros e comportamentais originados do CRM (como ticket médio e frequência) serão de visualização exclusiva da SAERJ.

Infraestrutura e Escalabilidade: A solução deve ser preferencialmente hospedada no Google Cloud Platform (GCP), garantindo alta disponibilidade, segurança de dados e capacidade de processamento elástico para suportar as requisições do modelo de IA (Claude).

## Partes Interessadas

Patrocinadores: André Legey (CEO) e Danielle Moitas (Marketing SAERJ).

Gerência de Projeto: Fabrício Medeiros (PMO).

Product Owner: Agência de Marketing (Operação de SAC).

Desenvolvimento: Equipe de TI Interna.

## Equipes

PMO: Fabrício Medeiros

Desenvolvedor: Alexandro Nascimento

Analista de Dados: Filipe Fachetti

## Comunicação

Cadência: Sprints quinzenais com demonstrações de funcionalidades.

Decisões: Grupo de WhatsApp para urgências e reuniões mensais de apresentação de indicadores (Índice de Aceitação).

## Premissas

Disponibilidade de Dados: O Data Lake da SAERJ manterá o fornecimento contínuo, diário e estruturado dos dados de clientes, garantindo a estabilidade das consultas de comportamento e a correta identificação durante a triagem.

Acessibilidade Externa: As plataformas públicas e redes sociais (Reclame Aqui, Google Reviews, Instagram, etc.) manterão a viabilidade técnica de captura de dados, sem mudanças abruptas em suas políticas de acesso ou fechamento de APIs.

Engajamento da Rede: Haverá adesão operacional integral por parte dos 11 associados e suas respectivas lojas. A eficácia das métricas (como o Índice de Aceitação) pressupõe o fim do uso de fluxos paralelos e a centralização das resoluções no novo portal.

Insumos de Marketing: O "Manual de Tom de Voz" será definido e entregue tempestivamente pelo Marketing e pela Agência, servindo como diretriz base obrigatória para o treinamento e calibração das respostas sugeridas pela IA.

## Restrições

Prazo Inegociável: O projeto possui uma janela de tempo fixa e estrita. O "Go-Live" (entrada em produção oficial para toda a rede) deve ocorrer obrigatoriamente até o dia 31 de Julho de 2026.

Infraestrutura Tecnológica: O desenvolvimento, homologação e produção da plataforma, bem como o consumo do modelo de Inteligência Artificial (Claude), devem ser hospedados e orquestrados exclusivamente dentro do ambiente do Google Cloud Platform (GCP) já homologado pela TI da SAERJ.

Limitação de Escopo: O envio automático (escrita) de dados de volta para o CRM transacional está fora do escopo deste MVP. A integração será unidirecional (leitura do Data Lake para o SAC).

## Riscos

Risco de Integração (APIs Externas):

- Cenário: Plataformas como Instagram, Google ou Reclame Aqui alteram subitamente suas políticas de extração de dados ou bloqueiam a automação (Scraping).

- Mitigação: Utilizar integrações oficiais e homologadas sempre que possível e manter rotinas de contingência para importação manual de planilhas na plataforma em caso de queda de API.

Risco Operacional (Baixa Adesão):

- Cenário: Os associados resistem ao uso do novo portal, mantendo a comunicação de resolução via e-mail ou WhatsApp corporativo, o que invalida os indicadores de SLA e o Índice de Aceitação.

- Mitigação: Patrocínio forte da diretoria (André Legey/Danielle) e criação de uma campanha interna de conscientização, atrelando o desempenho no sistema a possíveis benefícios ou reconhecimento na rede.

Risco Tecnológico (Alucinação da IA):

- Cenário: O modelo Claude classifica o sentimento de forma equivocada ou sugere respostas que fogem ao tom de voz da marca, potencialmente agravando a insatisfação do cliente.

- Mitigação: Estabelecer a regra estrita de "Human-in-the-loop" (aprovação humana obrigatória antes do envio) e realizar uma fase intensiva de testes (calibração) com dados históricos reais antes do Go-Live.

Risco de Conformidade (LGPD):

- Cenário: Falha na lógica de permissões resulta no vazamento e exposição de dados sensíveis de clientes para associados que não são os responsáveis legais pela tratativa daquele chamado.

- Mitigação: Inserir critérios rigorosos de segurança e testes de penetração/permissão no Definition of Done (DoD) das histórias de usuário focadas no Portal do Associado.

## Cronograma

Considerando a data limite para a entrada em operação, o projeto será executado em quatro fases principais de entrega, garantindo validações progressivas até o lançamento oficial:

Fase 1: Especificação e Design (Até 30 de Abril de 2026) Conclusão do desenho das interfaces (UI/UX) do operador e do associado. Aprovação do Manual de Tom de Voz pelo Marketing e mapeamento técnico final dos campos do Data Lake e APIs externas.

Fase 2: Motor de Ingestão e Inteligência (Até 31 de Maio de 2026) Entrega do backend de captura de dados (Redes Sociais, Reclame Aqui, Google) e integração com o Data Lake. Calibração inicial do modelo Claude (IA) para análise de sentimento e classificação de prioridade em ambiente de testes.

Fase 3: Portais, Workflow e Governança (Até 30 de Junho de 2026) Finalização do Painel de Triagem da SAERJ (com gestão de SLAs dinâmicos) e do Portal do Associado. Entrega do painel de Dashboards gerenciais, incluindo o Índice de Aceitação e o mapa de calor geográfico.

Fase 4: Homologação, Treinamento e Lançamento (Até 31 de Julho de 2026) Execução de testes integrados e de segurança (validação de LGPD). Treinamento operacional dos 11 associados e da equipe da Agência.

Go-Live (entrada em produção) para 31 de Julho de 2026.

## Custo

Custo de Operação Mensal (OPEX): Estimado entre R$ 1.400,00 e R$ 1.850,00. 
Nota para a Diretoria: Trata-se de um valor operacional extremamente baixo para uma solução corporativa deste porte. O modelo "pague pelo que usar" da nuvem e da IA garante que a SAERJ não precise comprar servidores caros e ociosos.

Custo de Implantação (CAPEX): Como o desenvolvimento será feito pela Equipe de TI Interna, o custo de capital é essencialmente a alocação de horas-homem da equipe atual entre Abril e Julho de 2026, não havendo compra de licenças de software de prateleira (SaaS de terceiros).

Custo Mensal do Cursor (IDE) + IA Claude Code 3.5: R$ 525,00,  Custo Total do Ciclo de Projeto (Abril a Julho - 4 meses): R$ 2.100,00

## Aprovação

Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2026

| Patrocinador: Paulo Bonifácio |  | Cliente: Danielle Moitas |
| --- | --- | --- |

Gerente do Projeto: Fabrício Medeiros

## Matriz de Prioridade MoSCoW

| Categoria | Funcionalidades |
| --- | --- |
| Must Have (Obrigatório) | 1. Módulo de Abertura/Gestão de Chamados (Workflow completo). 2. Matriz de SLA Dinâmica (por severidade/tipo de problema). 3. Módulo de Triagem com IA (Classificação e Prioridade). 4. Dashboard de acompanhamento em tempo real para SAERJ e Associados. 5. Integração com CRM (Identificação por CPF). |
| Should Have (Desejável) | 6. Sugestão de resposta amigável via IA para o operador copiar. 7. Link direto para postagem original (Redes/Reclame Aqui). 8. Mecanismo de reabertura de chamados pelo operador principal. |
| Could Have (Pode esperar) | 9. Histórico de interações sociais vinculado ao perfil CRM. 10. Exportação de relatórios customizados em PDF/Excel. |
| Won't Have (Futuro) | 11. Resposta direta via API (manual na origem). 12. App Mobile dedicado (uso será via Web Responsivo). |

## Épicos

### Épico 1: Captura e Inteligência (Ingestão)

Objetivo: Garantir que nenhuma manifestação do cliente seja perdida, centralizando os dados de múltiplas fontes, limpando ruídos e aplicando a primeira camada de inteligência (IA) para facilitar a vida do operador.

#### US01 - Ingestão e Sincronização de Fontes

- Como sistema (motor de captura)...

- Eu quero conectar via API/Scraping às fontes externas (RA, Google, Redes Sociais) e ao Data Lake da SAERJ duas vezes ao dia...

- Para que novas ocorrências sejam centralizadas e disponibilizadas na fila de triagem.

- Critérios de Aceitação (DoD):

  - A rotina de captura deve rodar em horários predefinidos (ex: 08h00 e 13h00).

  - O sistema deve registrar a data, hora, canal de origem e o link original da manifestação.

  - Falhas de conexão temporárias com uma API externa (ex: Instagram fora do ar) não devem travar a captura das demais fontes.

#### US02 - Filtro de Ruídos (Sandbox)

- Como sistema...

- Eu quero identificar mensagens curtas sem contexto ou spam e movê-las para uma área de "Sandbox"...

- Para que a fila de triagem principal não seja poluída, otimizando o tempo do operador.

- Critérios de Aceitação (DoD):

  - As mensagens na Sandbox não disparam contagem de SLA.

  - O sistema deve realizar o expurgo (exclusão definitiva) automático de itens na Sandbox após 7 dias exatos da captura.

  - O operador deve conseguir acessar a Sandbox manualmente para resgatar uma mensagem, se necessário.

#### US03 - Triagem Assistida por IA (Claude)

- Como operador de triagem...

- Eu quero que a IA analise a ocorrência capturada, classifique a severidade, meça o sentimento e gere um rascunho de resposta (baseado no Manual de Tom de Voz)...

- Para que eu possa apenas revisar e aprovar, ganhando agilidade no primeiro atendimento.

- Critérios de Aceitação (DoD):

  - O sistema deve exibir claramente as tags sugeridas pela IA (Ex: Severidade: Alta | Sentimento: Negativo | Tema: Perecíveis).

  - O rascunho de resposta deve ser exibido em um campo de texto editável.

  - Regra Inegociável: A IA não pode, em nenhuma hipótese, disparar a resposta automaticamente. O envio requer o clique humano no botão "Aprovar e Enviar".

#### US04 - Agrupamento de Ocorrências (Deduplicação)

- Como operador de triagem...

- Eu quero que o sistema cruze dados (CPF, E-mail, Telefone ou @Usuário) e me sugira quando uma nova ocorrência parecer ser do mesmo cliente que já possui um chamado aberto...

- Para que eu possa mesclar os chamados e evitar respostas duplicadas em canais diferentes.

- Critérios de Aceitação (DoD):

  - O sistema deve emitir um alerta visual de "Possível Duplicidade".

  - A decisão de unificar (mesclar) os chamados é exclusivamente manual do operador.

  - Ao mesclar, o chamado resultante deve assumir a severidade mais alta entre os dois originais e manter o histórico de ambas as origens.

### Épico 2: Triagem e Gestão de Chamados (Workflow Core)

Objetivo: Fornecer à operação da SAERJ o painel de controle central para rotear chamados, acionar a contagem de prazos dinâmicos e monitorar visualmente o cumprimento dos SLAs por toda a rede.

#### US05 - Painel de Fila de Trabalho (Filtros)

- Como operador de triagem...

- Eu quero visualizar uma lista centralizada de ocorrências pendentes, com opções de filtro por Fonte, Severidade Sugerida e Data...

- Para que eu possa priorizar meu trabalho, focando primeiro nas situações críticas (ex: Reclamações de Higiene ou Perecíveis).

- Critérios de Aceitação (DoD):

  - A interface deve apresentar visualização em formato de lista/tabela ordenável.

  - Devem existir filtros de seleção múltipla (ex: mostrar apenas "Reclame Aqui" e "Instagram" com severidade "Alta").

#### US06 - Atribuição e Disparo de SLA

- Como operador de triagem...

- Eu quero selecionar a Loja/Associado responsável pela ocorrência e confirmar a abertura do chamado...

- Para que o chamado seja encaminhado para a ponta e o cronômetro do SLA seja oficialmente iniciado.

- Critérios de Aceitação (DoD):

  - O sistema deve listar as lojas vinculadas aos seus respectivos associados para seleção.

  - Ao confirmar o envio, o status do chamado muda para "Encaminhado".

  - O cliente deve receber a resposta inicial (aprovada no Épico 1) neste exato momento.

#### US07 - Cronômetro de SLA Dinâmico (Semáforo)

- Como sistema...

- Eu quero calcular o tempo restante de cada chamado baseado em sua severidade (8h, 24h, 48h ou 72h) e no horário comercial...

- Para que operadores e associados visualizem o nível de urgência através de cores.

- Critérios de Aceitação (DoD):

  - A contagem de tempo deve pausar automaticamente fora do horário comercial predefinido (ex: pausar às 18h e retornar às 08h do dia útil seguinte).

  - O card do chamado deve exibir cores: Verde (dentro do prazo), Amarelo (próximo ao vencimento, ex: 2h restantes) e Vermelho (SLA estourado).

#### US08 - Transferência de Custódia (Redirecionamento)

- Como associado/loja...

- Eu quero sinalizar que um chamado atribuído a mim pertence, na verdade, a outra loja da rede...

- Para que o problema seja resolvido pela unidade correta sem que o chamado fique "órfão".

- Critérios de Aceitação (DoD):

  - O associado atual pode selecionar a nova loja sugerida.

  - Regra Inegociável: O chamado permanece no painel do associado atual e o SLA continua contando até que a nova loja clique em "Aceitar Transferência".

  - A alteração de custódia deve ficar registrada no log de histórico do chamado.

### Épico 3: Portal do Associado

Objetivo: Fornecer um ambiente web restrito e simplificado para as mais de 150 lojas da rede operarem, com foco na tratativa rápida, segurança jurídica (LGPD) e registro de evidências.

#### US09 - Aceite e Desbloqueio de Dados (LGPD)

- Como associado/loja...

- Eu quero clicar em "Assumir Chamado" para liberar a visualização dos dados sensíveis do cliente (nome completo, telefone, e-mail)...

- Para que eu possa entrar em contato para resolver o problema, garantindo que o acesso à informação ocorra apenas quando necessário.

- Critérios de Aceitação (DoD):

  - Antes do clique, os dados de contato devem aparecer ofuscados (ex: joao.***@gmail.com, (21) 9****-1234).

  - Ao clicar, o status do chamado muda automaticamente para "Em Atendimento".

  - O sistema deve gravar no log de auditoria exatamente qual usuário desbloqueou os dados e o timestamp da ação.

#### US10 - Visão 360º do Cliente (Contexto)

- Como associado/loja...

- Eu quero visualizar o histórico de manifestações anteriores deste cliente em toda a rede Supermarket...

- Para que eu possa oferecer um atendimento mais empático, identificando se é um cliente recorrente ou se já teve problemas semelhantes em outras lojas.

- Critérios de Aceitação (DoD):

  - O sistema deve listar cards resumidos de chamados anteriores vinculados ao mesmo CPF/E-mail.

  - Regra de Negócio: Dados financeiros ou comportamentais oriundos do CRM (ex: ticket médio, frequência de compras) devem ser ocultados desta visão, sendo exclusivos da SAERJ.

#### US11 - Encerramento com Evidência Obrigatória

- Como associado/loja...

- Eu quero alterar o status do chamado para "Resolvido", registrando a ação que foi tomada...

- Para que o ciclo se feche e a SAERJ seja notificada de que a ocorrência foi devidamente tratada na ponta.

- Critérios de Aceitação (DoD):

  - O botão de "Resolver" só fica habilitado se o campo de texto "Ação Corretiva" for preenchido (mínimo de caracteres a definir, ex: 50 caracteres).

  - Deve haver a opção de anexar arquivos (PDF/Imagens) como evidência da resolução (ex: comprovante de estorno, foto da gôndola limpa).

  - Ao confirmar, o cronômetro do SLA é interrompido permanentemente.

### Épico 4: Dashboards e Governança

Objetivo: Munir a diretoria (André Legey/Danielle) e a equipe de gestão da SAERJ com ferramentas visuais e dados consolidados para avaliar o desempenho da rede e proteger o capital da marca.

#### US12 - Visualização de Mapa de Calor Geográfico

- Como gestor da SAERJ...

- Eu quero visualizar um mapa (Google Maps) contendo todas as lojas da rede com pinos de marcação dinâmicos...

- Para que eu identifique rapidamente gargalos regionais ou lojas com acúmulo de problemas graves.

- Critérios de Aceitação (DoD):

  - Os pinos devem mudar de cor automaticamente (Verde, Amarelo, Vermelho) com base na saúde do SLA e no Sentimento Médio (IA) dos chamados ativos daquela loja.

  - Lojas muito próximas devem ser agrupadas (clusters) se o mapa estiver com pouco zoom, desagrupando ao aproximar.

  - Ao clicar em um pino, um balão informativo exibe o nome do associado, quantidade de chamados em aberto e o SLA médio atual.

#### US13 - Cálculo do Índice de Aceitação

- Como gestor da SAERJ...

- Eu quero que o sistema calcule e exiba um score diário para a marca e para cada associado...

- Para que eu tenha uma métrica executiva de qualidade (Ranking de Performance).

- Critérios de Aceitação (DoD):

  - O cálculo deve ponderar, no mínimo, três variáveis: Sentimento detectado pela IA (Claude), Cumprimento de SLA e Quantidade de Reclamações vs. Volume de Vendas.

  - O dashboard deve exibir visualmente os "Top 3 Associados" e "Bottom 3 Associados" baseados neste índice.

#### US14 - Linha do Tempo e Auditoria

- Como gestor da SAERJ...

- Eu quero acessar qualquer chamado e visualizar a linha do tempo completa de eventos...

- Para que haja rastreabilidade absoluta e proteção contra disputas internas ou jurídicas.

- Critérios de Aceitação (DoD):

  - A linha do tempo deve listar eventos como: Criação, Sugestão da IA gerada, Edição pelo Operador, Envio de resposta, Aceite pela Loja, Pausas do Horário Comercial e Fechamento.

  - Os registros de log (Auditoria) devem ser imutáveis e impossíveis de serem apagados via interface.